A Szállítók

Témalabor dokumentáció

Félév: 2022 ősz

Delivery App

Fekete Sámuel (GJ8J3A) – Backend és web frontend

Farkasházi Levente (HFDKFC) – Backend és web frontend

Raisz Olivér (MWAI9Y) – Android (Client)

Domonkos Ádám (CWGYWC) – Android (Supplier)

Projekt bemutatása

A fullstack alkalmazás célja egy független, közösségi szállítmányozási platform létrehozása. Egy szállításra alkalmas járművel rendelkező felhasználó el tud vállalni különböző szállítási munkákat. Azok a felhasználók, akik el szeretnének szállítani valamit, de nincs erre megfelelő járművük, fel tudnak adni hirdetéseket. Az alkalmazást adatokkal a felhasználók tevékenysége tölti meg, teljesen közösségi alapon működik. A szállítók és a kliensek külön alkalmazásokat használnak, így akár mindkét szerepet betölthetik. Egy admin felületről moderálhatóak a felhasználók és a hirdetések, valamint különböző hasznos statisztikák nézhetőek meg.

Specifikáció – funkciók leírása

Az általános funkciókat minden alkalmazás megvalósítja. A Kliens (Client) alkalmazást használják azok a felhasználók, akik el akarnak szállíttatni valamit. A Szállító (Supplier) alkalmazást használják azok a felhasználók, akiknek van járművük és el tudják szállítani termékeket. Az Admin felületet használják az alkalmazást üzemeltetők, akik ellenőrzik és moderálják a megfelelő működést.

Általános

Google bejelentkezés implementálása

Profil adatok a felhasználó Google fiókjából importálva: név, telefonszám, e-mail cím, profilkép

Kliens Android app

Új szállítandó termék felvétele (ár, méret, súly, időpont, honnan, hova, cím, leírás)

A szállításra jelentkezett felhasználók listázása és bírálása (elutasíthat vagy elfogadhat egy jelentkező szállítót)

Szállító Android app

Profil megtekintése

Jármű felvétele (típus, évjárat, kapacitás)

Listázza a lehetséges munkákat, amikre lehet jelentkezni

Listázza az aktuális munkákat (elbírálás alatt lévők, kezdésre vár, szállítás alatt)

Listázza a korábbi munkák adatait

Munkák megjelenítése térképen

Munka befejezésekor kliens értékelése

Admin weboldal

Toplista a szállítókról

Fuvarok megjelenítése, törlése

Felhasználók kezelése (törlése, adminná tétele)

Térképes nézet a munkákról

Projekt elérhetősége

Git repository

https://github.com/Tschonti/a-szallitok

Szállító alkalmazás

https://github.com/Tschonti/a-szallitok/tree/master/android/supplier/Apk

Kliens alkalmazás

https://drive.google.com/drive/folders/1rZgQdJ_MTsqyoEgjTbAYQ19KrSHHMBoi?usp=sharing

Backend

https://a-szallitok-api.azurewebsites.net/

Web frontend

https://victorious-pebble-08c001303.2.azurestaticapps.net/

A Szállító és Kliens alkalmazások bármilyen Google fiókkal bejelentkezve használhatóak, a webes admin felület hasznos oldalait csak azok a felhasználók érhetik el, akik egy másik admin-tól admin jogot kaptak.

Projekt felépítése

Adatbázis

A projekt minden adata egy MongoDB dokumentum alapú adatbázisban tárolódik, tehát mindkét alkalmazás és a webes frontend is egy, közös helyről szerzi az adatokat. Így a felhasználók is közösek az alkalmazások között, nincs semmi akadálya annak, hogy egy felhasználó kliens és fuvarozó is legyen, de ilyenkor is csak egyszer keerül be az adatbázisba. Az adatbázis gyűjteményei a következők: Users, Deliveries, Vehicles, TransportRequests. A Users gyűjteményben tárolódnak a felhasználók adatai, aminek nagy része a Google fiókból kerül importálásra az első Firebase-s bejelentkezéskor, de itt tárolódik még az az információ is, hogy az adott felhasználó admin-e. A Deliveries gyűjteményben tárolódnak a fuvarok összes adata, köztük a kliens és a szállító felhasználóra mutató referencia. A TransportRequest egy kapcsolótábla a Users és Deliveries között, itt tárolódik az az információ, hogy egy fuvarozó jelentkezett egy fuvarra és hogy mi a státusza ennek kérésnek (elfogadásra vár, elfogadva, elutasítva). A Vehicles táblában pedig a fuvarozók járművei tárolódnak. Az adatbázis egy ingyenes MongoDB Atlas példányon fut.

Backend

Az alkalmazás backendje egy Node JS szerver, Express keretrendszerrel. Feladata a három alkalmazás kéréseinek kiszolgálása és a kommunikáció az adatbázissal. A frontendekkel való kommunikációhoz REST-et használ, a backend API-jának az OpenAPI leírása ezen a linken megtalálható. A felhasználók azonosításához a Firebase JWT tokenjét használja, azaz minden frontend alkalmazásnak egy HTTP headerben küldenie kell a Firebase-től kapott, a jelenlegi bejelentkezett felhasználót azonosító tokent. A backend ezt a tokent elküldi a Firebase-nek, ami ez alapján visszaküldi a felhasználó alapadait, és innentől a backend már be tudja azonosítani a felhasználót.

Az adatbázissal való kommunikációt pedig a Mongoose könyvtár segíti, ami biztosítja, hogy az adatbázis egy sémát követ, valamint könnyen használható metódusokat ad az adatok beszúrására, lekérésére, szerkesztésére és törlésére.

A szerver egy ingyenes Azure App Service-ben fut, ezért az első betöltés eltarthat egy 20-30 másodpercig, ha az elmúlt időszakban senki nem használta.

Web frontend

A webes admin felület egy React Single Page Application. A Firebase szolgáltatásain keresztül bejelentkezteti a felhasználót, majd a backend-től elkéri, hogy az adott felhasználó admin-e. Ha nem, akkor semmilyen tartalmat nem jelenít meg a számára. Bejelentkezés után egy Context-ben tárolja a felhasználó információit, így azt nem kell minden egyes oldal betöltésekor újra lekérni.

Az alkalmazást az Azure Static Web Apps szolgáltatással tettük publikusan elérhetővé.

Android

ViewModel architektúra szerint készült. Az adatok elérése Repository mintát használva történik.

A bejelentkezést a Firebase Authentication szolgáltatásával végezzük, bármilyen Google fiókkal be lehet jelentkezni.

Az alkalmazások Navigation Componenttel készültek, tehát az alkalmazás képernyőit nem Activity-k, hanem Fragmentek adják.

Haladási napló

Fekete Sámuel

4. hét

Git repository elkészítése

Backend és frontend projektek inicializálása

Specifikáció kidolgozása közösen

Frontend oldalak tervének elkészítése Balsamiq-ban Levivel

5. hét

adatbázis sémájának elkészítése közösen

webes admin felülethez az endpointok megtervezése Levivel

6. hét

Adatbázis sémájának javítása közösen

Backend router vázának elkészítése (első pár endpoint mintaként)

Google Firebase bejelentkezés kutatás (befejezetlen)

7. hét

Google Firebase bejelentkezés befejezése

Mongoose sémák elkezdése Levivel

Middleware-ek elkezdése Levivel

Postman Team setup Levivel

8-9. hét

Az Android alkalmazásokat kiszolgáló middlewarek elkészítése (Levivel megosztva)

Tesztelés az Android alkalmazásokkal

10. hét

Frontend és Backend projektek deployolása Azureba Levivel

React frontend projektben az autentikáció átírása Contex-es megoldásra, a routing inicializálása

Az utolsó backend enpoint elkészítése Levivel

11. hét

Frontend app megjelenésének váza: Navbar és Footer elkészítése, dizájnolása

Deliveries oldal elkészítése

12. hét

Frontend authentikáció fejlesztése

Figyelmezető modalok a frontendre destruktív műveletek előtt

Kaszkádos törlés backenden

Térkép oldal elkészítése Levivel

Dokumentáció írás

Domonkos Ádám

4. hét

Specifikáció kidolgozása közösen

Supplier alkalmazás inicializálása

Supplier alkalmazás tervének elkészítése Balsamiq-ban

5. hét

adatbázis sémájának elkészítése közösen

API interfészeinek megírása a Supplier alkalmazáshoz

6. hét

Adatbázis sémájának javítása közösen

API interfészének javítása

Android project létrehozása

Főbb nézetek létrehozása

MVVM achitektúra kialakítása

Retrofit implementálása

7. hét

Google Auth megvalósítása

API hívások véglegesítése

Teljes UI elkészítése

8-9. hét

Google Maps intergrálása

Jármű hozzáadása/szerkesztése

Munka elvállalása/befejezése

Client app segítése

10. hét

Transporter alkalmazás tracking implementálása

Location update enpoint használata

11. hét

ScrollRefresh a lista nézetekre

Broadcast receiver bootolásra, így újraindul a LocationService a telefon újraindításakor

- 12.hét

Supplier alkalmazás befejezése

Dokumentáció írás

Customer alkalmazás javítása

Raisz Olivér

4. hét

Specifikáció kidolgozása közösen

Git repó klónozása

Mockup elkészítése az ügyfelek alkalmazásához

5. hét

adatbázis sémájának elkészítése közösen

API interfészeinek megírása az ügyfelek alkalmazásához

6. hét

Android project létrehozása

API interfész átnézése

Backendhez szükséges dolgok setupolása

7. hét

Material UI navigation drawer implementálása

retrofit client

repository alapjai

új fuvar felvitele form alapok material UI 3-mal

api hívás teszt a user aktív fuvarjaira

(app nem indul - debugolás)

8-9. hét

fragmentek közti navigálással kapcsolatos hibák kijavítása

új fuvar felvételéhez kapcsolódó fragmenthez logika elkészítése, összekötés a backenddel

Google-ös login elkészítése

Tesztelés a backenddel

10. hét

új delivery form dummy adatok helyett valósakat küld a backendnek

form validációja

pending deliveryk listázása (wip)

11. hét

pending deliveryk listázása

adatok megjelenítése ezekhez a deliverykhez

lehetőség van elfogadni/elutasítani a deliveryt (wip)

12. hét

Alkalmazás befejezése

Fuvarok elfogadása és/vagy elutasítása a backenddel összekötve

Új fuvar létrehozásánál a helyválasztás implementálása

dokumentumírás

Farkasházi Levente

4. hét

Discord szerver elkészítése

Specifikáció kidolgozása közösen

Frontend oldalak tervének elkészítése Balsamiq-ban Samuval

5. hét

adatbázis sémájának elkészítése közösen

webes admin felülethez az endpointok megtervezése Samuval

6. hét

Adatbázis sémájának javítása közösen

Backend routerben a maradék endpointok definiálása

Minta entitások készítése, amit az endpointok visszaadhatnak amíg nincs adatbázis

7. hét

Mongoose sémák elkezdése Samuval

A maradék mongoose sémák befejezése

Middleware-ek elkezdése Samuval

Postman Team setup Samuval

8-9. hét

Az Android alkalmazásokat kiszolgáló middlewarek elkészítése (Samuval megosztva)

Tesztelés az Android alkalmazásokkal

10. hét

Frontend és Backend projektek deployolása Azureba Samuval

Az utolsó backend enpoint elkészítése Samuval

Tracking support a backenden

11. hét

Users oldal elkészítése

Toplist oldal elkészítése

12. hét

Térkép oldal elkészítése Samuval

Dokumentáció írás

Együttműködés

Fekete Sámuel

A fő kommunikációs platformunk egy Discord szerver volt, ahol a projekt négy részének négy külön csatornája volt, így az információk később is visszakereshetőek voltak. Verziókezelésre és kódmegosztásra GitHub-ot használtunk, de nem használtuk ki minden lehetőségét, még a Issue-kat se írtunk ki, mert egymástól egészen függetlenül kellett dolgoznunk, és hetente legalább egyszer személyesen is találkoztunk, ahol meg tudtuk beszélni, hogy ki mit csinál a héten. Összességében nem volt mindig a legeffektívebb az együttműködés, de megoldottuk a problémákat.

Domonkos Ádám

A fő kommunikációs csatornánk egy Discord szerver, illetve egy Messenger csoport volt. Messengeren beszéltük a személyesebb, szervezéshez szükséges dolgokat, míg Discordon a szakmaibb információkat küldtük el, hogy később jobban megtaláljuk őket. Verziókezelésre GitHubot használtunk, de nem volt szükség a minden képességére, mert főként különálló részegységekkel foglalkoztunk. Személyesen soka találkoztunk és főleg ott beszéltük meg a teendőket. Szerintem a fapados technológiák ellenére jól össze tudtunk dolgozni.

Raisz Olivér

A jól strukturált git repó és a külön Discordos csatornák nagyon megkönnyítették a közös munkát. Számomra nagyon hasznos volt, hogy a backend swaggerje mindig up-to-date volt, így ritkán merült fel a backenddel kapcsolatban kérdésem. Sokat segített az is, hogy mindenki igyekezett lehetőségeihez mérten a leghamarabb válaszolni az üzenetekre.

Farkasházi Levente

A munkát nagyban segítette a feladat elején létrehozott Discord szerver, ahol minden fontosabb információt vissza tudtunk nézni. A félév során heti szinten összeültünk élőben, ami nagyban segítette a feladatok letisztázását. A Discord szerver ekkor is nagyon jól jött, mert aki nem volt a közelben, az tudott ott csatlakozni. A folyamatos megbeszélések miatt nem volt olyan, hogy valami félrement volna. A messenger csoport nagyon jól működött a kevésbé szakmai kérdések esetén (pl. szervezés) és gyorsan megválaszolandó hirtelen felmerült problémáknál. Verziókezelésre GitHub-ot használtunk, ami egészen jól működött. Nagyon megkönnyítette a munkát a Swagger is aminek köszönhetően mind mobilos, mind backend oldalról egyértelmű volt, hogy mi egy adott endpoint elvárt működése.

Projekt bemutatása

Szállító alkalmazás

1. ábra: Bejelentkezés és főmenü képernyő

Az alkalmazásba a gomb megnyomása után lehet bejelentkezni bármilyen Google fiókkal. Sikeres bejelentkezés után az alkalmazás elküldi a backendnek a bejelentkezett felhasználó tokenjét, majd megnyílik a főmenü. Innen elérhetőek az alkalmazás fő funkciói.

2. ábra: Profil és jármű hozzáadása képernyő

A menüben a jobb felső ikonra kattintva nézhető meg a felhasználó profilja. A név, e-mail cím, telefonszám, illetve profilkép a Google fiókjából szinkronizálódik. Az átlagos értékelést a backend számolja ki a korábbi munkákra kapott értékelések alapján. Itt lehet felvenni járművet, ha még nincs.

3. ábra: Jármű adatainak megjelenítése és beviteli form

Ha már meg van adva a járműnek az adatai, akkor az jelenik meg. A jobb oldali képen látható űrlappal lehet létrehozni, illetve módosítani a kocsit.

4. ábra: Elérhető fuvarokat megjelenítő képernyők

Az Jobs available menüpontban lehet válogatni az elérhető munkák közül. A Make a contract gombbal lehet jelentkezni.

5. ábra: Elérhető munkák térkép képernyője

A Jobs on map menüpontban meg lehet nézni az elérhető munkákat a térképre rajzolva. A kezdő- és végállomást egy vonal köti össze.

6. ábra: Folyamatban lévő fuvarokat megjelenítő képernyők

Az In progress menüpontban lehet megnézni az éppen folyamatban lévő fuvarokat. Ide kerülnek azok a munkák is, amikre jelentkeztünk, de még elbírálásra várnak.

Lehetőségünk van felhívni, SMS-t, vagy e-mailt küldeni a feladónak, ehhez csak rá kell kattintani a megfelelő gombra. Ha valamelyik elérhetősége nincs megadva, akkor az nem jelenik meg.

Ha elfogadta a feladó a jelentkezésünket egy munkára, akkor megjelenik egy gomb, amivel elkezdhetjük a szállítást. Ilyenkor elindul egy service a háttérben, ami 30 másodpercenként elküldi az aktuális pozíciót a backend számára, így a feladó tudja követni, hogy merre jár a terméke. Ha újraindul a telefon, akkor egy service ellenőrzi, hogy van-e folyamatban lévő fuvar és ennek megfelelően újra tudja indítani a helymeghatározást.

7. ábra: Értékelő és korábbi munkákat megjelenítő képernyők

Ha a szállító leszállította az árut, akkor ezt a gomb megnyomásával tudja jelezni. Ilyekor leáll a követés és a fuvar kész állapotba kerül. A fuvar végeztével lehetősége van a felhasználónak értékelni a klienst.

A Jobs earlier menüpontban lehet megnézni a korábbi, már befejezett fuvarokat. Ezeket csak meg lehet nézni, de nem lehet semmilyen további műveleteket végezni.

Kliens alkalmazás

Az appba Google fiók használatával lehet bejelentkezni. Bármilyen fiók használható. Ha a felhasználó már be van jelentkezve, akkor a bejelentkező oldalról automatikusan továbblép az app az alkalmazásba. Az app funkciói között navigationdrawerrel (oldalsó menü) lehet navigálni.

8. ábra: Navigation Drawer

9. ábra: Bejelentkezés gomb

Az Új fuvar menüpontra nyomva egy form nyílik meg, ahol egy fuvar adatait lehet megadni, majd a backendre feltölteni. A sikeres feltöltést toast üzenet jelzi. Ha nem vagy rosszul adtunk meg egy mezőt (pl. a felvétel dátuma későbbi, mint a kézbesítés dátuma), akkor a form beküldés helyett a hibát toast üzenetben jelzi.

10. ábra: Aktív fuvarok képernyő és termék felvétele form

Az Aktív fuvarok menüpontra nyomva az egy felhasználóhoz tartozó aktív, azaz elfogadásra vagy elutasításra kész fuvarjelentkezőket látjuk egy listában. Amint elfogadunk egy adott fuvarhoz tartozó jelentkezőt, a többi automatikusan elutasításra kerül.

A Térkép nézet gombra nyomva pedig egy térkép jelenik meg, ahol nyomon tudjuk követni a fuvar pozícióját.

Backend

https://a-szallitok-api.azurewebsites.net/api-docs/

11.ábra : A felhasználóhoz kapcsolódó endpointok

12. ábra: A járműhöz kapcsolódó endpointok

13. ábra: A fuvarokhoz kapcsolódó endpointok

Web frontend

14. ábra: Bejelentkező képernyő

Az alkalmazásba egy gomb megnyomása után lehet bejelentkezni Google fiókkal. Az alkalmazás funkcióit csak az tudja igénybe venni, aki admin jogosultsággal rendelkezik. Ha valaki nem admin fiókkal lép be, akkor a következő oldalra kerül.

15. ábra: Nincs jogosultásg képernyő

Ezen az oldalon értesítjük a felhasználót a jogosultság hiányáról és itt ki tud lépni.

16. ábra: Térkép oldal

Az admin felhasználók bejelentkezés után a Map oldalra kerülnek, ahol megtekinthetik a fuvarokat egy térképen. A kék marker jelöli a fuvar kiinduló pontját, a piros pedig a végpontját. Az adott markerekre kattintva megjelennek a fuvar pontosabb információi és a marker által mutatott cím. A felhasználó az oldalak között egy navbar segítségével tud váltani. Illetve ki is tud lépni a fiókjából.

17. ábra: Fuvarok oldal

A deliveries oldalon megjelenik az összes fuvar, amiket igény esetén az admin törölni is tud. Törlés előtt az megerősítés szükséges az alább látható felugró ablakban, annak érdekében, hogy csökkentsük a véletlen törlés esélyét.

18. ábra: Felugró ablak destruktív művelet előtt

19. ábra: Felhasználók oldal

A users oldalon megjelenik az összes felhasználó. A felhasználókat az admin tudja törölni, ilyenkor a felhasználók fuvarjai is törlődnek. Lehetőség van továbbá admin joggal felruházni felhasználókat.

20. ábra: Felhasználói toplista

A toplist oldalon jelenik meg a top felhasználók listája. A felhasználók a fuvarokkal megszerzett pénzösszeg alapján vannak rangsorolva, ha ez egyezik, akkor a teljesített fuvarok száma alapján dől el, ki lesz előbb.

Sprint eltérítés

Feladat leírása

Amikor egy szállító megkezdi a szállítást az átvett termékkel, lehessen valós időben nyomon követni, hogy merre tart.

Feladat megvalósítása

A szállító alkalmazásban, amikor a felhasználó jelzi, hogy átvette az árut és megkezdi a szállítást, akkor elindul a háttérben egy service, ami folyamatosan elküldi a szervernek egy újonnan létrehozott végpontra az aktuális pozíciót. A service a telefon újraindulása után is újraindul, ha van megkezdett szállítás. A kliens alkalmazásban egy térképen megjeleníthető az utolsó pozíció.

Hatékonyabb lett volna websocket alapon küldeni a folyamatosan érkező adatokat. Így, az új rest végponttal viszont kevés architektúrális módosításra volt szükség kliens és szerver oldalon is.

Végső értékelés

Feladatok megoszlása

Csapatmunka megoszlása

Fekete Sámuel: 28%

Domonkos Ádám: 27%

Raisz Olivér: 20%

Farkasházi Levente: 25%

Android szétválasztása

Domonkos Ádám: Supplier alkalmazás

Raisz Olivér: Kliens alkalmazás

Backend szétválasztása

Fekete Sámuel: Nekem már volt sok tapasztalatom Express és React alkalmazásokkal is, de korábban magamtól nem kezdtem még projektet nulláról, így általában én inicializáltam az alkalmazásokat, könyvtárakat, illetve én csináltam a Firebase-es bejelentkezést is, mert ilyet sem csináltam korábban. Én csináltam még az első middlewareket, majd az első frontend oldalt, és ez alapján segítettem Levinek, aki megcsinálta a többi middlewaret és oldalt.

Farkasházi Levente: Én viszonylag kevés tapasztalattal rendelkeztem. Minimális Express tapasztalatom volt az ebben a félévben teljesített vitmav42 (Szerver oldali JavaScript) tárgyam miatt, illetve TypeScriptben már fejlesztettem korábban is. A feladatok közösen megbeszéltük és Samu kezdte el csinálni őket, ami nagyon sokat segített a megértésükben. Általában a már kész részletekből merítve és kérdés esetén átbeszélve a dolgokat, már be tudtam fejezni a rám osztott részeket.

Fekete Sámuel

Összeségében nagyon élveztem ezen a projekten dolgozni, érdekes volt egy ilyen sokszínű alkalmazást a nulláról megtervezni, majd lefejleszteni. Tetszett, hogy jól különválasztottuk az alkalmazás részeit, így tudtunk párhuzamosan haladni, de folyamatosan kommunikálnunk kellett egymással. Szívesen foglalkoztam volna többet is a projekttel, de sajnos a többi tárgy miatt nem maradt több idő rá, de úgy gondolom így is egy jól működő alkalmazást építettünk.

Domonkos Ádám

Nagyon élveztem a közös munkát, nagyon jó csapatot alkottunk. Sikerült különálló egységekre osztani a projektet, így nagyon jó ütemben tudtunk haladni. Számomra a legérdekesebb része a fejlesztésnek az első szakasz volt, amikor együtt, közösen kellett kitalálni, hogy hogy tud a legjobban együttműködni a backend és a kliens alkalmazások. Sokszor újra kellett gondolnunk, és változtatni rajta, hogy valóban megfelelő legyen mindenki számára. Az Android alkalmazás írása közben nagyon sok újat tanulhattam. Érdekes volt látni, hogy egy ilyen nagyobb projektnél az architektúrát kellett először kitalálni és az alapján fejleszteni. Így, ha nagyobb módosítás is történt backend oldalon az alkalmazásban gyorsan le lehetett ezt követni. Örülök, hogy sikerült ilyen jól együtt dolgoznunk és egy működő projektet létrehozni.

Raisz Olivér

A projekt elején én egy kicsit el voltam veszve, egyrészt nem volt még semmilyen projektem, ami architekturálisan ennyire komplex lett volna, másrészt nem értettem, mikor is fog megtérülni a rengeteg kezdeti tervezés és a rendszer összetettsége. Aztán ahogy haladtunk a projekttel, egyre inkább egyértelművé vált számomra, hogy mennyivel nehezebb lenne a munkánk most, ha nem fordítunk annyj időt és energiát a kezdeti tervezésre. Összességében tehát nekem nagyon tanulságos volt ez a tárgy.

Farkasházi Levente

Alapvetően nagyon élveztem a közös munkát. A projekt elején nagy hangsúlyt fektettünk a részletes architekturális tervezésre, ami később nagyon sokat segített és könnyen átszervezhetővé tette a projekt elemeinek működését. Én személy szerint kicsit féltem eleinte, hogy nem fogom tudni ennyi idő alatt elsajátítani a kellő tudást a feladatom elvégzésére, de hála Samu segítőkészségének és türelmének a feladat végére már egészen átláttam a projektet és a már működő komponensek alapján magabiztosan és gördülékenyen tudtam megvalósítani a még hiányzó részeket. A feladat nagyon érdekes volt és örültem volna, ha több időt tudtam volna vele foglalkozni. Örülök, hogy a félév során végig lelkesen és együttműködve tudtunk dolgozni rajta. Úgy érzem nagyon sokat tanultam belőle mind szakmailag, mind csapatos együttműködés terén.